.\venv\Scripts\Activate.ps1

uvicorn main:app --reload

Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000

http://127.0.0.1:8000/docs

python -m tests.test_chunking

python -m ingest.ingest

python -m embedding.embedder

tuần 1 : Làm documents/upload nhận PDF/DOCX

Extract text:

PDF: pdfplumber

DOCX: python-docx

Chunking (đơn giản trước): 400–600 tokens/đoạn + overlap

Lưu documents, chunks (metadata: doc_id, chunk_id, page/section nếu có)

Hoàn thành khi: upload xong DB có chunks, xem được text chunks

tuần 2 :

+) Vũ Gia Bảo

Embedding (chọn 1):

nhanh nhất: dùng API embedding

hoặc local Sentence-BERT nếu nhóm làm local

Vector DB (FAISS/Chroma) lưu embeddings + metadata

API /rag/search?q=... trả về top-k chunks

Hoàn thành khi: query “tìm đoạn liên quan” trả về đúng + có nguồn

tuần 3 : 4) Vũ Gia Bảo (RAG quality + filter + citation)

Nâng /rag/search:

filter theo doc_id/topic nếu có

trả chunk_id, doc_id, page/section, snippet

Tối ưu retrieval: top-k + threshold đơn giản để giảm “rác”

(Nếu kịp) thêm endpoint /rag/ask trả answer + sources (có thể template, chưa cần LLM mạnh).

DoD: query trả đúng đoạn liên quan + nguồn ổn định.

rag_project/

│

├── app.py                     # FastAPI app, include routers

├── main.py                    # entrypoint: uvicorn main:app

│

├── api/

│   └── rag.py                 # /rag/search, /rag/ask

│

├── documents/

│   └── upload/

│       └── raw_docs/          # PDF, DOCX người dùng upload

│

├── ingest/

│   ├── extract.py             # PDF/DOCX → text

│   ├── chunking.py            # chunk 400–600 tokens + overlap

│   └── ingest.py              # extract → chunk → save

│           vectorize.py

├── embedding/

│   ├── embedder.py            # API embedding hoặc Sentence-BERT

│

├── vector_db/

│   ├── chroma/                # persistent vector store

│   └── client.py              # init/load Chroma/FAISS

│

├── rag/

│   ├── search.py              # retrieval logic

│   ├── filters.py             # filter doc_id/topic

│   ├── citation.py            # format sources

│   └── ask.py                 # (optional) answer template

│

├── storage/

│   └── data.db                # lưu documents + chunks metadata

db.python

│

├── models/

│   └── chunk.py               # schema chunk (doc_id, chunk_id,…)

│

├── utils/

│   └── tokenizer.py           # token counter (nếu cần)

│

├── requirements.txt

├── .env

└── .gitignore